Часть 5. Процесс работы с заказчиком и командой разработки

Цель: выстроить прозрачную коммуникацию, при которой заказчик видит результат каждые 2 недели, а команда не теряет фокус.

Принцип: короткие регулярные встречи + один канал для оперативных вопросов. Для пилота (2 месяца) — чаще, чем в обычном режиме.

5.1. Форматы работы

| Формат | Частота | Участники | Фокус сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
| Стендап | Ежедневно, 15 мин | Команда разработки + аналитик (2–3 раза в неделю) | Что сделано, что мешает, что планируется |
| Демо для заказчика | Раз в 2 недели | Заказчик + аналитик + разработчик | Показать работающий функционал, собрать обратную связь |
| Ретроспектива | Раз в 2 недели | Команда + аналитик | Что улучшить в процессе, что убрать, что добавить |
| Стратегическая сессия | Раз в 2 недели (для пилота) | Заказчик + аналитик + руководитель проекта | Корректировка приоритетов, риски, метрики |
| Оперативный чат | Постоянно | Все участники | Быстрые вопросы, уточнения, решения |

5.2. Принципы работы

| Принцип | Как реализуем |
| --- | --- |
| Заказчик видит результат каждые 2 недели | Демо с работающим функционалом, а не отчёт |
| Изменения фиксируются | Все правки — в бэклог, приоритеты пересматриваются на стратегической сессии |
| Аналитик — переводчик | Формулирует требования, проверяет гипотезы, защищает интересы пользователя |
| Один канал для оперативных вопросов | Чат в Telegram / Teams — без дублирования в почте |
| Решения — в бэклог, обсуждения — в чат | Правило фиксации: всё, что принято, попадает в бэклог |

5.3. Роль аналитика в процессе

| Зона | Что делает |
| --- | --- |
| С заказчиком | Проводит интервью, собирает требования, показывает демо, собирает обратную связь |
| С командой | Переводит бизнес-требования в user stories, схемы, критерии приёмки |
| С продуктом | Следит, чтобы решение решало задачу, а не просто «было красивым» |